# Avser Vecka:\_\_37\_\_\_\_\_

# Uppföljning gentemot plan

Vi låg inte helt med våran tidsplan, handlingsgraferna har tagit mer tid...

Dock har vi arbetat in massor av förlorad tid under slutet av veckan. Så nu ligger vi i fas igen. Vissa aktiviteter startade senare under veckan, som användningssiuationslista och verksamhetsdefinitionen granskades/godkändes senare under vecka.

# Uppföljning av nedlagd tid

Summa:

JL:19,5

JK:18,5

SE:15

MJ: 22,5

BC:24,5

PL:18,5

Totalt: 118.5

# Genomförda aktiviteter

Projektplan in.

Verksamhetsdef., Kompletterande förutsättningslista, handlingsgraferna, användningssituationslista = granskade och godkända.

# Risker och Behov

Att jag som PL ska delegera ut mer och detaljerade uppgifter, vilket jag började med under senare delen av förra veckan. Detta medför att vi arbetat in det som skall vara färdigt.

Tillståndsdiagram är en risk, då vi vet att alla gjorde den dålig i förra inlämningen, så behovet är att läsa in och ställa frågor vid handledning.

Github är en risk, då vi inte vet om Henrik har ett GitHub konto, då vi vill/har allt privat.

Konceptuell datamodell- risk, då vi vet att man alltid vill göra en logisk datamodell direkt, svårt att tänka hur kunden ser det!